**3.1.2. Критерии успешности проекта**

**Критерии завершения фазы Discovery**

**Управление проектом:**

* Определены цели и задачи проекта
* Подготовлен устав проекта
* Подготовлен план проекта
* Вышеозначенные пункты согласованы заказчиком

**Discovery - Анализ As-Is**:

* Описана архитектура As-Is с учетом целей и задач проекта в предложенном формате ([Діскавері Структура документу 1.2.docx](https://bh365office.sharepoint.com/:w:/s/PIMCore/EcGlN1W-ZGZCpCRl6vjAZGoB6qMxmw39JtFk9iTXBBUnzg?e=Md1J0c))
* Подготовлено заключение по результатам анализа

(описание текущей ситуации, особенности существующего решения, возможности достижения целей, влияние на сроки, выбор решения и др.)

* Составлен детальный перечень требований к новому продукту
* Вышеозначенные пункты согласованы заказчиком

**Discovery - Дизайн решения ToBe**:

* Предложено и согласовано архитектурное решение в предложенном формате ([Діскавері Структура документу 1.2.docx](https://bh365office.sharepoint.com/:w:/s/PIMCore/EcGlN1W-ZGZCpCRl6vjAZGoB6qMxmw39JtFk9iTXBBUnzg?e=Md1J0c))
* Подготовлено описание решения ToBe в соответствии с целями и задачами проекта
* Предложено архитектурное решение в предложенном формате ([Діскавері Структура документу 1.2.docx](https://bh365office.sharepoint.com/:w:/s/PIMCore/EcGlN1W-ZGZCpCRl6vjAZGoB6qMxmw39JtFk9iTXBBUnzg?e=Md1J0c))
* Подготовлено техническое описание решения в соответствии с целями и з адачами проекта
* Вышеозначенные пункты согласованы заказчиком

**Критерии завершения фазы Development:**

* Выполнена доработка системы PimCore в соответствии с техническим описанием решения
* Выполнена доработка, настройка и интеграция систем заказчика в соответствии с техническим описанием решения
* Подготовлена документация для использования и сопровождения разработанного решения,
* Разработаны тест кейсы
* Выполнено тестирование решения и результаты приняты заказчиком
* Работы перенесены на продуктивную среду заказчика и приняты в эксплуатацию
* Эксплуатируемое решение не приводит к потере или искажению данных в связанных системах заказчика
* Вышеозначенные пункты согласованы заказчиком

**Критерии завершения фазы Support:**

* Настроен CI-CD процесс
* Подготовлен паспорт продукта
* Описан процесс поддержки и дальнейшего развития продукта
* Отсутствуют нерешенные критические ошибки
* Процесс поддержки настроен и введен в эксплуатацию
* Подписан акт приема передачи

**Критерии успешности проекта:**

* Продукт введен в эксплуатацию
* Эксплуатация продукта не приводит к потере или искажению данных в связанных системах
* Отсутствуют нерешенные критические ошибки или открытие вопросы в проекте
* Достигнуты цели Проекта
* Задачи проекта выполнены в запланированные сроки или с допустимым согласованным превышением
* Бюджет проекта соблюден или находится в допустимых согласованных рамках
* Подписан акт приема передачи, выполнены взаиморасчеты с партнером.